# 泵房数字孪生 · 第一周排班（简版）

详细版见《泵房数字孪生_第一周工作排班表_v1.2.docx》。这份是发群里用的简版，只留每个人"今天该干嘛"。

## 本周只干一件事

每人把工具装好，跑通一个最小例子。

本周不出功能、不做演示系统——这是正常的，不用慌。三个月 12 周，第一周就是打地基。

## 逐日安排

### 周四 · 装环境

| 角色 | 今天做什么 |
| --- | --- |
| 产品经理 | 开启动会（讲清要做什么 + 这周只求入门）；发《统一字段命名表》到群里 |
| 传感器 | 装 ModRSsim2，能手动改数值就算成功 |
| 协议解析 | 装 Python；`pip install pymodbus`，跑通"读取寄存器"示例 |
| 后端 | 装 Python + FastAPI，浏览器能打开一个显示 hello 的页面 |
| 三维 | 装 Blender，跟着教程建出一个立方体 |
| 前端 | 装 Node，让 Three.js 官网第一个示例在屏幕中央转起一个方块 |

### 周五 · 继续入门 + 集中解决装不上的

产品经理：收集"谁卡在哪"，组织一次集中答疑

各角色：把昨天没装好的补上，继续跟教程练手

### 周六 · 互相讲一遍 ← 本周最重要的一天

每人 5 分钟，口头回答三个问题：

我这一环负责什么？（一句话）

我的"输入"是谁给的？长什么样？

我的"输出"要给谁？长什么样？

产品经理主持，会后整理一份《链路接口草表》：谁给谁、给什么格式。

这一天的产出不是代码，是共识。零基础团队最容易出的问题就是各干各的、最后拼不起来。周六做扎实了，第 3 周串线能少踩一半的坑。

### 周日 · 自由练习，谁慢谁补

不安排新任务。前几天顺利的话，这天可以休息。

### 周一 · 内部对齐会

逐个过：工具装好了吗？最小例子跑通了吗？还卡在哪？

产品经理会后发《第 2 周任务清单》到群里，白纸黑字，避免口头说完就忘。

### 周二 · 彩排（全员到场）

产品经理写讲稿，下午带全员走一遍，确保不冷场、不超时。

### 周三上午 · 导师演示（全员到场）

演示内容是环境就绪情况 + 12 周计划 + 各自学到了什么，不是演示一个能动的系统。

每人准备一句话，说清"我这一环是什么"。导师问到技术细节，由对应角色回答（比如问用什么协议，由协议解析的人答 `Modbus TCP`）。

## 三条铁律

卡住超 1 小时就发群里问，别一个人闷三天。

每天 1~3 小时，别熬夜。 这项目有 12 周，可持续比冲刺重要得多。

记住自己在链路哪一环：传感器 → 协议解析 → 后端 → 前端。

## 附：数据链路图（每人对号入座）

[传感器: 造数据] → [协议解析: 读出来+翻译成统一名字] → [后端: 存起来+推给网页] → [前端: 收到数据+让3D动起来]

↑                        ↓

[写 Modbus 线圈] ← ← ← ← ← [控制指令下发]

[三维: 提供 3D 模型文件] →

[产品经理: 定规矩(字段名)、盯进度、对接口、备演示 —— 贯穿全程]

## 第一周交的不是"功能"，是"六个人环境都跑起来了"

| 交付物 | 谁负责 |
| --- | --- |
| 六人环境全部可用（截图为证） | 全员 |
| 《统一字段命名表》发布 | 产品经理 |
| 《链路接口草表》（谁给谁什么格式） | 产品经理 |
| 每人跑通的最小例子截图 | 全员 |
| 12 周演示讲稿 | 产品经理 |